P Ö Y T Ä K I R J A

CALYPSO - JOHTORYHMÄN 3. KOKOUS

Aika	tiistai 3.3.1998 klo 14 - 16

Paikka	Teknillinen korkeakoulu, neuvotteluhuone H5

Osallistujat		Aimo Maanavilja			Helsingin Puhelin Oy

Markus Isomäki			Helsingin Puhelin Oy

Jorma Rinkinen			More Magic Software Oy

Jouko Parviainen			Telecom Finland Oy

Pertti Raatikainen			VTT

Olli Martikainen			TKK			puheenjohtaja

Juhana Räsänen 			TKK

Petteri Koponen			TKK

Sirpa Penttinen 			TKK			sihteeri

1.  Kokouksen avaus

Olli Martikainen avasi kokouksen.

2.  Puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Olli Martikainen.

3.   Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se.

Muistutettiin, että  IPR-sopimusliitteen hyväksyttyä versiota ei ole jaettu yrityksille. Liitteen luonnos hyväksyttiin muutoksitta 29.9.1997 kokouksessa. Liite jaetaan tämän pöytäkirjan mukana.

4.  Projektin tilannekatsaus

Juhana Räsänen esitteli projektin tilanteen. Tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma ajalle 1.3. – 31.8.1998 liitteenä.

Projektin demonstraatiotavoite elokuussa 1998 esitelty tilannekatsauksen sivulla 5.

Moskovassa tehtävästä osasta on tulossa raportti maaliskuussa.

Keskusteltiin jatkosta elokuun jälkeen; mahdollisesta standardoinnista, tuotteistamisesta, kaupallistamisesta, pilotoinnista. Ehdotettiin, että switching-agenttialusta tarjotaan vapaaseen kokeilukäyttöön MediaPolin tai Innopolin puitteissa.

Projektin johtoryhmältä pyydetään ehdotuksia jatkosta elokuuhun mennessä.

5.  Muut asiat	More Magic Software Oy ei tee sopimusta eikä siten saa oikeuksia ohjelmistoihin. Johtoryhmälle ehdotettiin, että Jorma Rinkinen kutsutaan sähköisen maksamisen asiantuntijana osallistumaan johtoryhmän kokouksiin. Johtoryhmä päätti kutsua Jorma Rinkisen.

6.  Seuraava kokous

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään maanantaina 1.6. klo 13.00 neuvotteluhuoneessa H5.

LIITTEET	Liite 1: IPR sopimusliite

Liite 2: Tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma

JAKELU	Yritysten yhdyshenkilöt

TEKES, Erkki Hietanen

VTT, Pertti Raatikainen

TKK, projektin johto ja projektipäälliköt