- P Ö Y T Ä K I R J A

- CALYPSO - JOHTORYHMÄN 4. KOKOUS

Aika	maanantai 1.6.1998

Paikka	Teknillinen korkeakoulu, neuvotteluhuone H5

Osallistujat		Markus Isomäki			Helsingin Puhelin Oy

Mikko Saarentaus			Omnitele Oy

Jouko Parviainen			Sonera Oy

Erkki Hietanen			TEKES

Pertti Raatikainen			VTT

Olli Martikainen			TKK			puheenjohtaja

Juhana Räsänen 			TKK

Petteri Koponen			TKK

Sirpa Penttinen 			TKK			sihteeri

- 1.  Kokouksen avaus

- Juhana Räsänen avasi kokouksen.

- Projektin tilannekatsaus

Juhana Räsänen kertoi projektin tilanteesta ja kesän suunnitelmista. Tilannekatsaus ja kalvokopiot liitteenä.

- Tulokset julkaistaan elokuussa CD-ROM-muodossa. Levy sisältää koodin, julkaisut ja johtoryhmän pöytäkirjat. Jaetaan yritysosapuolille, VTT:lle ja Tekesille.

- Jaettiin selvitys projektin taloudellisesta tilanteesta, liitteenä. Todettiin, että MediaPolin käyttökuluihin oli varattu rahaa, josta ainakin osa saattaa jäädä käyttämättä, joska MediaPoli ja Otaverkko eivät vielä ole toiminnassa. Kun käyttämättä jäävän rahan määrä on selvillä elokuussa, päätetään käytöstä.

- Projektin jatkosuunnitelmat

Keskusteltiin projektin jatkosuunnitelmista elokuun jälkeen. Esille tulivat mm. pilotointiympäristön rakentaminen, palveluiden pilotointi esim. VPBX, laskutus, turvallisuus.

Sovittiin, että kesän aikana laaditaan raportti, jossa hahmotellaan järjestelmäkonsepti, jonka voi tuotteistaa ja tuoda MediaPoli-ympäristöön. Raportti jaetaan webin kautta ennen elokuun kokousta.

- 4.  Seuraava kokous

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään torstaina 27.8. klo 9 alkaen Teknillisen korkeakoulun neuvotteluhuoneessa H5.

LIITTEET	Liite 1: Tilannekatsaus 1.6.1998

Liite 2: Projektin rahatilanne

JAKELU	Yritysten yhdyshenkilöt

TEKES, Erkki Hietanen

VTT, Pertti Raatikainen

TKK, projektin johto ja projektipäälliköt