PÖYTÄKIRJA

CALYPSO-JOHTORYHMÄN 5. KOKOUS

Aika		Torstai 27.7.1998

Paikka		Teknillinen korkeakoulu, neuvotteluhuone H5

Osallistujat	Aimo Maanavilja		Helsingin Puhelin Oy
		Mikko Saarentaus		Omnitele Oy
		Jouko Parviainen		Sonera Oy
		Hannu Flinck			NRC
		Vesa-Matti Puro		OES Oy
		Erkki Hietanen		TEKES
		Olli Martikainen		TKK			puheenjohtaja
		Juhana Räsänen		TKK			sihteeri

- Kokouksen avaus

Olli Martikainen avasi kokouksen klo 9:15.

- Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

- Projektin tilannekatsaus

Juhana Räsänen kertoi projektin tilanteesta ja kesän aikana tehdystä työstä. Tilannekatsaus ja kalvokopiot liitteenä.

Vesa-Matti Puro kertoi Tove-projektissa kehitetystä hajautetusta IN-palvelualustasta, jolla on mahdollisesti yhtymäkohtia Calypson palvelualustaan.

- Projektisuunnitelma Tekes-hakemusta varten

Juhana Räsänen kertoi Sun Microsystems:in kesän aikana julkaisemista teknologioista (Jini, Java Embedded Server), jotka sisältävät Calypson kanssa samankaltaisia ajatuksia ja ovat sovellettavissa Calypsossa. JR esitti JES:in käyttöönottoa Calypson palvelualustaksi ja nykyisten palveluiden muuttamista JES-yhteensopiviksi. Muilta osin projekti jatkuisi keskittymällä palvelutuotantoon Visual Builder -työkalun kehityksessä sekä käyttäjärajapinnan määrittelemisellä ja toteuttamisella Calypsoon.

Jouko Parviainen esitti tehtäväksi perusteellisen evaluaation JES:in soveltuvuudesta Calypso-palveluiden alustaksi mm. suorituskyky-, skaalautuvuus- ja luotettavuusasioiden osalta.

Keskusteltiin vaihtoehdoista tehdä joko Sunista riippumaton JES-yhteensopiva palvelualusta tai ottaa Sunin tuote käyttöön. Oman toteutuksen tekemisessä resurssikysymys ja kaupallisen tuotteen muodostuminen de facto -standardiksi ovat suurimmat ongelmat.

Keskusteltiin JES-pohjaisen Calypso-palvelualustan pilotointimahdollisuudesta Mediapoli-verkossa. Mediapolista on tulossa ainakin Teekkarikylän osalta Gigabit Ethernet-teknologiaan perustuva verkko, joten ATM-pohjaisten palveluiden pilotointi on hankalaa. Lisäksi Teekkarikylässä on jo varsin hyvä palvelutarjonta, joten siellä parhaita tuloksia saavutettaisiin uudentyyppisten sisältöjen pilotoinnilla.

Vesa-Matti Puro otti esille testausasiat Calypson yhteydessä ja esitti jonkin Calypson peruspalvelun testausta yhteistyössä OES:n kanssa. Testaus vaatii palvelurajapinnan formaalin dokumentoinnin, sopivan adapterin kehittämisen palvelun liittämiseksi OES:n testausjärjestelmään sekä testitapausten laadinnan. Osaprojektin tuloksena syntyisi ns. Proof of Concept testauksen soveltuvuudesta osaksi palveluiden tuotantoprosessia sekä arvio TTCN:n soveltuvuudesta oliorajapintojen testaukseen.

Johtoryhmä hyväksyi Juhana Räsäsen esityksen projektisuunnitelman pohjaksi siten, että syksyn aikana dokumentoidaan olemassaolevat palvelut huolellisesti sekä tehdään evaluointi JES- ja Jini-teknologioista. Evaluoinnin perusteella päätetään ko. teknologioiden käyttöönotosta. OES:n esitys testauksen tekemisestä hyväksyttiin resurssivarauksella.

Projektisuunnitelma on toimitettava Tekesiin syyskuun kuluessa ja sitä ennen projektin jäsenyritysten kommentoitavaksi sähköisessä muodossa.

- Muut asiat

Johtoryhmän jäsenillä oli mahdollisuus tutustua varsinaisen kokouksen jälkeen demonstraatioon, jossa oli nähtävillä mm. JES:in beta-versio.

- Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen päivämääräksi sovittiin perjantai 4.12. klo 13:00.

- Kokouksen päättäminen

Olli Martikainen päätti kokouksen klo 11:15.