P Ö Y T Ä K I R J A

CALYPSO - JOHTORYHMÄN 1. KOKOUS

Aika	maanantai 29.9.1997 klo 15 - 17.45

Paikka	Teknillinen korkeakoulu, neuvotteluhuone H5

Osallistujat	Petteri Koponen			First Hop Oy

Aimo Maanavilja			Helsingin Puhelin Oy

Jorma Rinkinen			More Magic Software Oy

Panu Puro				OES Oy

Jouko Parviainen			Telecom Finland Oy

Petri Karppinen			Tiedonsiirto Oy

Erkki Hietanen			TEKES

Kristiina Kämäräinen		VTT

Olli Martikainen			TKK			puheenjohtaja

Juhana Räsänen 			TKK

Sirpa Penttinen 			TKK			sihteeri

1.  Kokouksen avaus

Olli Martikainen avasi kokouksen.

2.  Puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Olli Martikainen.

3.  Projektisuunnitelma

Projektipäällikkö Juhana Räsänen esitteli keskeisimmät ideat ja tavoitteet, ks. projektisuunnitelma, liite 1.

Olli Martikainen kertoi tutkimastaan palveluprosessimallista, jota on projektissa tarkoitus soveltaa tietoliikenteen palvelutuotantoon.

Petteri Koponen kävi läpi projektisuunnitelman. Johtoryhmä hyväksyi sen muutoksitta.

4.  Tilannekatsaus: projekti- ja sopimustilanne

4.1. Projektitilanne

Petteri Koponen kertoi projektin tilanteesta. Projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. Tällä hetkellä kokopäiväiset työntekijät ovat Juhana Räsänen, Petteri Koponen ja Michael Zhidovinov sekä Lappeenrannassa Nikolai Kosmynine. Osa-aikaisesti mukana ovat Juha Pääjärvi ja Olli-Pekka Auvinen.

Panu Puro ehdotti, että projektin tulokset olisivat kahden kuukauden välein projektin www-sivuilla hankkeessa mukana olevien osapuolten seurattavissa. Projektissa on tarkoitus soveltuvin osin noudattaa Personal Software Process (PSP) ohjelmistotuotannon laatujärjestelmää. Sovittiin, että projektin raportointi hoidetaan PSP:n edellyttämällä tavalla ja laajuudessa sähköpostilistan ja www:n kautta. Sähköpostilistalle on kaikilla projektissa mukana olevien yritysten palveluksessa olevilla mahdollisuus ilmoittautua Petteri Koposen tai Juhana Räsäsen kautta. Tietoturvallisuudesta huolehditaan kaikessa tulosten jakelussa sähköisten kanavien kautta.

4.2.  Sopimustilanne

Telecom Finland Oy on allekirjoittanut tutkimussopimuksen. Muiden yritysten kanssa sopimuksista neuvotellaan ja ne pyritään allekirjoittamaan mahdollisimman pian. VTT:n edustaja Kristiina Kämäräinen neuvottelee VTT:n sisällä sopimuksen ehdoista.

Keskusteltiin sopimusliitteeseen kirjatuista ehdoista. Johtoryhmä hyväksyi liitteen sellaisenaan. Kohdan kolme sisältöä tarkennettiin niin, että kehitettävät järjestelmä- ja palveluohjelmistot kuuluvat tietoliikennealustan oikeuksien piiriin. Mikäli toimialasovelluspuolelle tulee mukaan yrityksiä, joilla on erityistarpeita ohjelmiston suhteen (kohta 3 b), niistä sovitaan erikseen johtoryhmässä.

Petteri Koponen toi esille kaksoisroolinsa projektissa. Petterin yritys on mukana rahoittajana ja hän toimii myös projektissa tutkijana. Korkeakoulun lakimiehen mukaan siihen ei ole estettä mikäli muut mukana olevat yritykset sen hyväksyvät. Järjestely hyväksyttiin yksimielisesti.

5.  Rahoitussuunnitelma ja kustannusarvio

Kustannusarvio hyväksyttiin siinä muodossa kun se oli kesällä toimitettu TEKESiin, ks. projektisuunnitelman viimeinen sivu.

Rahoitusosuuksista keskusteltiin. Sovittiin, että tavoitteeksi asetetaan 640 kmk/vuosi yritysrahaa. Jos tavoitteeseen ei päästä, tulostavoitteita supistetaan vastaavasti.

6.  Muut asiat	Panu Puro ehdotti, että keskustelu projektin tutkijoiden ja yritysosapuolten välillä projektin suuntaamisesta käydään sähköpostilistalla.

7.  Seuraava kokous

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 3.11. klo 14 alkaen TKK:lla neuvotteluhuoneessa H5.

LIITTEET	Liite 1: Projektisuunnitelma (liitteenä julkaisuja)

Liite 2: Yritysten yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

JAKELU	Yritysten yhdyshenkilöt

TEKES, Erkki Hietanen

VTT, Kristiina Kämäräinen

TKK, projektin johto ja projektipäälliköt