Calypso

Teknillinen korkeakoulu
tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio

Tilannekatsaus

8.12.1997

SISÄLLYSLUETTELO

YHTEENVETO

TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN

TEHTÄVÄT

LISÄTIETOJA

Calypso

tilannekatsaus

# Yhteenveto

Calypso-projektin päätavoite joulukuuksi -97 oli ns. "proof of concept" -tyyppisen demonstraation toteuttaminen ja perusarkkitehtuurin määrittely. Demonstraatio toteutetaan hieman aiottua laajempana (mukana alkuvaiheen suunnitelmien lisäksi Internet-palvelu). Perusarkkitehtuuri vaikuttaa myös niin lopulliselta kuin se dynaamisessa tutkimusprojektissa saa näyttää. Sen sijaan SCLin ja NCL-signaloinnin lopullinen toteuttaminen siirrettiin kevääksi -98 lähinnä uudentyyppisen palvelumallin ja RSVPn ongelmien vuoksi. Keväällä -98 toteutetaan uutena palveluna kevyt konfiguroitavissa oleva HTTP-palvelin, jonka uskotaan tarjoavan hyvin mielenkiintoisia mahdollisuuksia mm. verkon- ja palvelunhallinnan puolella. Toteutetut ja tulevat tehtävät on eritelty projektisuunnitelmaa mukailevassa taulukossa 1.

Akateemisella puolella Calypso-arkkitehtuurista tehtiin kaksi konferenssijulkaisua, yksi tekninen raportti ja sitä esiteltiin em. konferenssien lisäksi korkeatasoisessa OPENSIG workshopissa Cambridgessa ja Telen kesäpäivillä Lappeenrannassa. Seuraavat julkaisut on tarkoitus tehdä ensimmäisten toteutusten pohjalta; verkko- ja palveluarkkitehtuurien lisäksi nämä tulevat todennäköisesti käsittelemään oliomenetelmiä sekä Javaa ja näiden hyödyntämistä tietoliikenneohjelmoinnissa.

# Tulosten hyödyntäminen

Calypson tulokset laitetaan näkyviin projektin WWW-sivuille vuoden -97 aikana. Osallistujayritysten edustajille annetaan salasana, jolla he pääsevät käsiksi ko. tietoihin. Tulokset pitävät sisällään julkisen materiaalin lisäksi Java-, C- ja C++-kielisen lähdekoodin, tekniset dokumentit ja muun projektin sisäisen materiaalin kuten ajatukset ja ehdotukset, joita ollaan pyritty tallentamaan projektin edetessä.

Kesän ja syksyn -97 aikana projektiin on kertynyt Java-osaamista ja -kokemusta. Calypson työntekijät ovat myös pitäneet esitelmiä ja opettaneet Javaan ja olio-ohjelmointiin liittyen. Koska yhdeksi projektin tavoitteista asetettiin tehokas teknologiansiirto osallistujayrityksiin, tarjoamme mahdollisuutta järjestää joko TKKn tai osallistujayritysten isännöimiä tilaisuuksia, joissa Calypson tutkijat (miksei myös yritysten edustajat?) voisivat alustaa ajankohtaisista aiheista, joiden pohjalta käytäisiin  vapaamuotoista keskustelua. Esimerkkejä aiheista voisivat olla "Calypso-arkkitehtuuri", "Telepalveluiden toteuttaminen Javalla",  "Hajautettujen sovellusten toteuttaminen Javalla", "Oliosuunnittelumenetelmien hyödyntäminen Java-ohjelmoinnissa", "Kokemuksia Java-ohjelmoinnista", "Johdanto Javaan", jne.

# tehtävät

Taulukko 1 Projektin toteutetut ja tulevat tehtävät joulukuussa -97

| Osaprojektin nimi | Kuvaus | R. |
| --- | --- | --- |
| Kerrosarkkitehtuurin määritteleminen | Verkkosolmun viitemalli on pitkälti projektisuunnitelman kuvauksen mukainen. Vuoden -97 loppudemossa palvelut eivät käytä juuri lainkaan varsinaisia SCLin ominaisuuksia. Lisäksi pilottipalveluja toteutettaessa ollaan huomattu (kuten osattiin odottaa) toistuvaa toiminnallisuutta, joka tullaan toteuttamaan SCLissä keväällä -98. | JR PK |
| Teknologia- ja menetelmäselvitys | Java- ja IP-teknologioiden soveltamistapa Calypso-arkkitehtuurissa on erittäin suurella todennäköisyydellä lopullinen, koska se on pysynyt samana jo useampia kuukausia. Soveltamistavan perusajatus on, että palvelut ja niiden hallinta toteutetaan kokonaisuudessaan olemassaolevien teknologioiden kuten Javan ja HTTPn avulla. Verkkosolmut toteuttavat em. teknologioiden vaatiman IP-reitityksen, mutta ainoastaan ohjausdata (esim. palveluiden välinen kommunikointi) reititetään verkkosolmuissa. Demossa esiteltävän Internet-palvelun avulla käyttäjät voidaan liittää IP-pohjaisiin verkkoihin kuormittamatta verkkosolmujen ohjaussoftaa juuri lainkaan. | PK JR |
| TV-kanavapalvelu | Tätä palvelua esitellään -97 loppudemossa. Palvelusta on toteutettu alpha-versio, jolla voidaan demostroida multicast-tyyppisten TV-kanavien joustavaa jakelua kotitalouksiin. TV-kanavat ovat MPEG-koodattuja ATM-virtuaalikanavia, jotka puretaan vastaanottimina toimivissa Linux-PCeissä softapohjaisesti, mikä heikentää niiden laatua. MPEG-dekooderilla (vastaanottopää eli PCt) ja kunnollisella videopumpulla (lähetyspää eli operaattori) varustettuna järjestelmällä pystyttäisiin välittämään VHS-tasoista videota. Tähän palveluun liittyy myös infrapunavastaanottimen ja sitä tukevan C- ja Java-softan toteuttaminen. | JP OA KL |
| Internet-palvelu | Internet-palvelu toteutettiin ylimääräisenä kokonaisuutena -97 loppudemoon. Sen tarkoituksena on demonstroida, että Calypso-arkkitehtuuri tukee sekä streamipohjaisia palveluja kuten TV-kanavapalvelu että Internet-palvelun kaltaisia pakettipohjaisia palveluja. Käyttäjälle muodostetaan Internet-yhteys kytkemällä ATM-virtuaalikanava käyttäjän koneelta Calypso-verkon läpi IP-reitittimeen (demossa Linux-kone, joka toteuttaa reititin- ja palomuuritoimintoja). Tarkempi kuvaus projektin WWW-sivuilla. | JR |
| FCL Vaihe 1 | Projektissa ollaan toteutettu Java-ohjelmisto, joka mahdollistaa VTTn FSR-kytkimen ohjelmoimisen Javalla; tämä on huomattavasti helpompaa kuin C- kielisen FSR APIn suora käyttäminen. Ohjelmisto toimii Linuxissa, mutta sen porttaaminen mihin hyvänsä ympäristöön, johon saa FSR APIn on erittäin nopeaa ja suoraviivaista. | JP OA JR PK |
| NCL Vaihe 1 | NCListä on toteutettu versio, jossa Linux-pohjainen verkkosolmu reitittää ATM-virtuaalikanavilla kulkevia IP-paketteja. RSVP-pohjaista yhteydenmuodostusta ei ole toteutettu, koska RSVPn tulevaisuus on kyseenalainen ja koska ominaisuutta ei tarvittu -97 loppudemoon liittyvissä palveluissa. | JR PK |
| SCL Vaihe 1 | Palvelut käyttävät vielä toistaiseksi suoraan esim. FCLn Java-rajapintoja. SCLstä on toteutettu yleiskäyttöinen ns. skedulointi-framework, jota voidaan käyttää mm. palveluiden suorittamiseen hallitusti. SCL tulee kuitenkin uudempien suunnitelmien mukaan olemaan entistä palvelukeskeisempi ja se tulee pohjautumaan Javan säikeisiin, minkä seurauksena se tullaan kirjoittamaan kevään -98 aikana uudestaan. Myös tietoturva tullaan integroimaan SCLiin suunniteltua aikaisemmassa vaiheessa eli ennen kesää -98. | PK |
| Virtuaali-PBX | Tämä ohjelmatyönä toteutettava ja lähes täysin Calypso-arkkitehtuurista riippumaton projekti on edennyt aikataulun mukaisesti ja on nyt käyttöliittymäproton asteella. Projektin on valmis loppukeväästä -98, jonka jälkeen se integroidaan Calypso-arkkitehtuuriin. | OR PK |
| Palvelut 1 ja 2: ATM-signalointipalvelu (ehdotus) | Valinnaista ATM-signalointipalvelua ei olla vielä toteutettu. Syynä on palvelun vähäinen tarve nykyisissä Calypso-palveluissa ja resurssien puute. Osallistujayrityksiltä, erityisesti teleoperaattoreilta, toivotaan mielipiteitä tämän toteuttamistarpeesta. |  |
| Ikonipohjaisen palvelumallin kehittäminen ja pilotointi | Ikonipohjaista palvelumallia pilotoidaan kaikissa toteutetuissa palveluissa. Palveluiden jakeluun, käyttäjien autentikointiin yms. liittyviä osia ei olla kuitenkaan vielä toteutettu. Sen sijaan tähän tarkoitetun tietoturvamallin ensimmäinen versio on suunniteltu yhdessä Pekka Nikanderin ja Arto Karilan kanssa ja jatkossa tullaan tekemään kiinteää yhteistyötä PNn tulevan tietoturvaprojektin kanssa. | PK JR |
| FCL Vaihe 2 | FCL on jo nyt melko toimiva. GSMP-yhteensopivuuden toteuttamiseen vaikuttaa resurssien lisäksi GSMP-kytkinten yleistyminen maailmalla. | N1 |
| NCL Vaihe 2 | Toteutetaan keväällä -98. NCLn täydentäminen. Tietoturvaominaisuuksien lisääminen ja erityisesti signalointimekanismin kehittämiminen. | JR |
| SCL Vaihe 2 | Toteututetaan keväällä -98. SCLn toteuttaminen. Perusajatuksina on, että kaikki mahdollinen toteutetaan palveluina, tietoturvaominaisuudet ovat mukana alusta alkaen ja että SCL tulee olemaan säiepohjainen ja JavaBeans-mallin mukainen. | PK JR MZ |
| HTTP-palvelin | Toteutetaan keväällä -98. Servlet-pohjaisen HTTP-palvelimen toteuttaminen Calypso-palveluna. Palvelin mahdollistaa täysin uudentyyppisten verkon- ja palvelunhallintatapojen pilotoimisen Calypso-arkkitehtuurin päällä. Palvelin toteutetaan todennäköisesti JavaBeans-komponenttimallin mukaisesti, jolloin sitä voitaisiin helposti hyödyntää myös muuntyyppisissä sovelluksissa. | JP OA PK JR |
| Visual Builder Tool. | Työn alla. Työkalun suunnittelu ja toteuttaminen palveluiden määrittelyyn ja jakeluun verkossa graafisen käyttöliittymän kautta. Ajatuksena toteuttaa palvelujen jakelu push-tekniikalla. | MZ |
| Valinnainen palvelu (ehdotus) (2. vuosi) | Osallistujayrityksiä kiinnostavan palvelun suunnittelu ja toteutus Calypso-palveluna. | N1 N2 N3 JR |
| SCL Vaihe 3 (2. vuosi) | SCLn lopullisen toiminnallisuuden toteuttaminen. Tietoturvamekanismien prototyyppien laajentaminen. Verkkoarkkitehtuurin testaaminen usean verkkosolmun ja kaupallisen ATM-verkon muodostamalla alustalla. | PK JR |

Taulukko 2 Projektin työntekijät keväällä/kesällä 1998 (1 + 5 kpl)

| Henkilön nimi | Tehtävä | Yhteystiedot |
| --- | --- | --- |
| 1. Olli Martikainen | Vastuullinen johtaja | Teknillinen Korkeakoulu TLM-laboratorio Otakaari 1 02150 Espoo Puh. 09-451 2174 Email: Olli.Martikainen@hut.fi |
| 1. Juhana Räsänen | Projektipäällikkö | Puh. 09-451 5016 Email: Juhana.Rasanen@hut.fi |
| 2. Petteri Koponen | Tutkimusassistentti | Puh. 09-451 4739 Email: Petteri Koponen@hut.fi |
| 3. Michael Zhidovinov | Tutkimusassistentti | Puh. 09-451 4739 Email: mzh@tcm.hut.fi |
| 4. Juha Pääjärvi | Osa-aikainen tutkimusassistentti | Puh. 09-451 5017 Email: Juha.Paajarvi@hut.fi |
| 5. Olli-Pekka Auvinen | Osa-aikainen tutkimusassistentti | Puh. 09-451 5017 Email: Olli.Auvinen@hut.fi |

# Lisätietoja

Teknisiin asioihin liittyviin kysymyksiin vastaavat Juhana Räsänen ja Petteri Koponen. Yhteistyösopimuksiin liittyvistä asioista vastaavat Sirpa Penttinen ja Olli Martikainen. Projektin julkaisut löytyvät osoitteesta http://www.tcm.hut.fi/Research/CALYPSO/. Täältä löytyy myös -97 loppudemon tarkempi kuvaus.

Resurssit tulkitaan seuraavasti: JR = Juhana Räsänen, PK = Petteri Koponen, MZ = Michael Zhidovinov, JP = Juha Pääjärvi, OA = Olli Auvinen, KL = Kim Lahti.

Ohjelmatöiden oikeudet jäävät ohjelmatyöryhmän jäsenille, joille ei makseta palkkaa projektista. Onnistuneen työn oikeudet on tietenkin mahdollista ostaa myöhemmin tekijöitä.

Ehdotuksiksi merkittyjä osaprojekteja voidaan helposti muokata tai korvata kokonaan toisilla aiheilla osallistujayritysten ehdotusten perusteella.

Servletit ovat ikään kuin palvelimessa ajettavia appletteja. Niiden avulla esim. HTTP-palvelimen toiminnallisuutta voidaan konfiguroida ajonaikaisesti. Java-pohjaiset HTTP-palveimet kuten Sunin Jeeves ja W3Cn Jigsaw hyödyntävät paljon servlettejä.